NOTUNG

Manuale Operativo

Pipeline di Progetto — Dalla Firma al Go-Live

Questo documento contiene: - La pipeline operativa completa in 5 fasi - Le checklist di azione per ogni fase — con indicazione di chi fa cosa - La Fase 3 (Deployment) esplosa in dettaglio: architettura, passi tecnici, gestione del cliente - I rischi operativi e le domande da farsi prima di iniziare - Le cose da preparare adesso, prima che arrivi il primo cliente

| Versione | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | 31 marzo 2026 |
| Classificazione | Uso interno riservato — Notung |
| Scopo | Riferimento operativo per la gestione dei progetti cliente |

# Overview — Le 5 fasi del progetto

Ogni progetto Notung segue una pipeline in 5 fasi sequenziali. Le prime due fasi non richiedono nessuna infrastruttura del cliente — si lavora in locale. La complessità organizzativa aumenta dalla Fase 3 in poi.

| Fase | Nome | Output principale | Durata indicativa | Chi è coinvolto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disegno del progetto | Brief + protocollo di test + dataset concordato | 1–2 sett. | Notung + PM cliente |
| 2 | Ricerca e prototipo | Decision memo + script Python validato | 3–5 sett. | Notung (autonomo) |
| 3 | Deployment | Sistema live su Azure del cliente | 4–6 sett. | Notung + IT cliente |
| 4 | Integrazione API | Connettori ai provider del cliente | 1–3 sett. | Notung + IT cliente |
| 5 | Monitoring & Evolution | Report periodici + nuove release | Continuativo | Notung + owner cliente |

Principio fondamentale: la Fase 3 non inizia se la Fase 2 non ha prodotto un segnale validato. Il decision memo della Fase 2 è il gate che autorizza o blocca il deployment. Il cliente non paga la Fase 3 se la Fase 2 non porta risultati — questo va dichiarato esplicitamente nel contratto.

FASE 1 Disegno del progetto Framing finanziario · Definizione ipotesi · Dataset · Protocollo di test

## Obiettivo

Trasformare una domanda di investimento generica in un problema statisticamente strutturato, con ipotesi testabile, dataset identificato, metriche di successo definite e criteri di validazione concordati. È il lavoro che garantisce che la Fase 2 non diventi dispersiva.

## Output attesi a fine fase

- Brief di progetto firmato dal cliente

- Documento di framing: ipotesi, dati necessari, metrica di successo, rischi metodologici

- Dataset concordato: fonti, periodo storico, universo di titoli o strumenti

- Protocollo di test: come verrà validato il segnale, criteri di accettazione/rifiuto

- Stima aggiornata della Fase 2 (eventuale revisione del prezzo se il problema è più complesso del previsto)

## Checklist operativa — Fase 1

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Primo incontro con il cliente: raccogliere la domanda di investimento grezza | Notung |
| ☐ | Verificare che il cliente abbia un owner interno del progetto (qualcuno che risponde) | Notung |
| ☐ | Identificare l'universo investibile del cliente (quali mercati, quanti titoli) | Notung + cliente |
| ☐ | Definire il periodo storico disponibile e necessario per il backtest | Notung |
| ☐ | Identificare le fonti dati per la Fase 2 (open o vendor cliente) | Notung |
| ☐ | Formulare l'ipotesi in forma testabile (se X allora Y, misurabile con Z) | Notung |
| ☐ | Concordare le metriche di successo (forward return, win rate, t-stat minimo accettabile) | Notung + cliente |
| ☐ | Definire i criteri di stop: quando si dichiara che il segnale non c'è | Notung + cliente |
| ☐ | Scrivere e inviare il documento di framing per approvazione del cliente | Notung |
| ☐ | Ricevere approvazione scritta del framing prima di iniziare la Fase 2 | Cliente |

Rischio principale della Fase 1: il cliente non sa cosa vuole e la conversazione diventa generica. Soluzione: usare domande molto specifiche — 'Su quali 200 titoli lavorate?', 'Qual è il vostro orizzonte temporale tipico?', 'Cosa vi aspettate di fare con questo segnale?'

FASE 2 Ricerca e prototipo Sviluppo in locale · Backtest · Robustezza · Decision memo

## Obiettivo

Verificare se l'ipotesi formulata in Fase 1 ha supporto statistico sui dati reali. È la fase più tecnica e più autonoma — lavori quasi completamente da solo. L'output è un decision memo che dice chiaramente se si va avanti o no.

## Output attesi a fine fase

- Script Python documentato con il modello validato

- Report di backtest: forward returns, win rate, stabilità per anno, test statistici

- Analisi di robustezza: sensitività ai parametri, anti-overfitting, out-of-sample

- Decision memo: verdetto chiaro (vai / non vai / riprova con ipotesi alternativa)

## Checklist operativa — Fase 2

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Raccogliere i dati per il periodo storico concordato (fonti open o sample cliente) | Notung |
| ☐ | Costruire il dataset pulito e point-in-time (nessun look-ahead bias) | Notung |
| ☐ | Implementare il segnale/pattern con i parametri definiti prima del backtest (blindatura) | Notung |
| ☐ | Eseguire il backtest su in-sample con metriche: forward return, win rate, mediana | Notung |
| ☐ | Eseguire il test statistico (t-test, Wilcoxon) per verificare significatività | Notung |
| ☐ | Verificare stabilità del segnale per anno (non deve essere guidato da un solo periodo) | Notung |
| ☐ | Eseguire analisi di sensitività: il segnale regge se cambio leggermente i parametri? | Notung |
| ☐ | Eseguire test out-of-sample su periodo riservato non usato per il fitting | Notung |
| ☐ | Documentare risultati, limiti e assunzioni in modo onesto | Notung |
| ☐ | Scrivere il decision memo con raccomandazione esplicita: vai / non vai / alternativa | Notung |
| ☐ | Presentare il decision memo al cliente e ottenere approvazione scritta per la Fase 3 | Notung + cliente |

Gate critico: se il segnale non è statisticamente significativo o non è stabile, il decision memo lo dice chiaramente e la Fase 3 non parte. Questo è uno dei punti di forza del modello Notung — il cliente non paga un deployment su un segnale debole.

FASE 3 Deployment Sviluppo app · Azure · Dashboard · Handover al cliente

## Obiettivo

Trasformare il prototipo Python validato in Fase 2 in un sistema che gira in automatico ogni giorno nell'ambiente Azure del cliente, con una dashboard accessibile via browser. A fine fase il sistema è operativo, documentato e di proprietà del cliente.

Questa è la fase più complessa dal punto di vista organizzativo — non tanto per il codice, ma perché richiede coordinamento con l'IT del cliente, decisioni su architettura Azure, gestione degli accessi e un handover strutturato. Leggi tutto prima di iniziare.

## 3.1 — I tre componenti del sistema

Un sistema Notung in produzione è composto da tre pezzi distinti che comunicano tra loro:

| Componente | Cos'è | Cosa fa |
| --- | --- | --- |
| Azure Function (il motore) | Il tuo script Python che gira in automatico su Azure invece che sul tuo computer | Si sveglia ogni mattina all'orario concordato, prende le credenziali dal Key Vault, chiama le API del vendor dati, calcola i segnali, salva i risultati nel magazzino |
| Storage / Database (il magazzino) | Un posto nella rete del cliente dove i dati e i segnali vengono salvati | Conserva i dati scaricati dai vendor e i segnali calcolati. Può essere un Blob Storage (file CSV/Parquet) o un database SQL Azure a seconda della complessità |
| App Service / Streamlit (la dashboard) | La tua app Streamlit deployata su un server Azure e accessibile via URL | Il cliente apre il browser, va sull'URL, vede i segnali aggiornati di stamattina. Sempre accesa, sempre aggiornata, nessuna installazione sul PC del cliente |

## 3.2 — Due scenari Azure: quale scegliere

Prima di iniziare la Fase 3 devi sapere in quale scenario sei. Cambia chi fa cosa e quanto ci vuole.

|  | Scenario A — Cliente senza Azure | Scenario B — Cliente con Azure |
| --- | --- | --- |
| Cosa fa Notung | Apre la subscription Azure, crea tutte le risorse, costruisce il sistema. A fine Fase 3 fa il subscription transfer al cliente. | Riceve permessi temporanei di contributor sulla subscription esistente. Crea le risorse in un resource group dedicato al progetto. |
| Cosa fa il cliente | Fornisce una carta di credito/metodo di pagamento Azure e approva il subscription transfer a fine fase. | Crea il resource group, assegna i permessi a Notung, gestisce le policy di rete esistenti. |
| Vantaggio | Notung controlla tutto il processo — meno dipendenze dall'IT del cliente durante lo sviluppo. | Il dato è nella subscription del cliente fin dall'inizio — nessun trasferimento necessario, più pulito per compliance. |
| Svantaggio | Il subscription transfer richiede un passaggio formale. L'IT del cliente potrebbe avere policy che rendono il trasferimento complicato. | Richiede che l'IT del cliente sia disponibile per setup iniziale e troubleshooting di rete. |
| Tempo aggiuntivo | Pressoché nessuno per Notung. 1-2 ore per il trasferimento a fine fase. | 2-5 giorni per coordinare setup iniziale con l'IT del cliente. |

Regola pratica: per i primi clienti, se non hanno Azure, preferire lo Scenario A. Hai più controllo, meno dipendenze, e il cliente si trova tutto pronto al termine.

## 3.3 — I 5 passi del deployment in ordine

Questo è il processo esatto, dal codice in locale al sistema live. Ogni passo ha prerequisiti — non si salta l'ordine.

Passo 1 — Setup dell'ambiente Azure

Cosa succede: vengono creati su Azure i 'contenitori' dove vivrà il sistema. È lavoro da browser su portal.azure.com, non da codice.

Cosa si crea in questo passo:

- Resource Group — la cartella logica che raggruppa tutte le risorse del progetto

- Key Vault — la cassaforte dove vanno le API key dei vendor dati del cliente

- Storage Account — il magazzino dove vengono salvati dati e segnali

- App Service Plan — il 'noleggio' del server su cui girerà la dashboard

Chi lo fa: Notung (Scenario A) o IT del cliente con permessi assegnati a Notung (Scenario B).

Tempo: mezza giornata la prima volta, molto meno dalle volte successive perché si ha già il template.

Prerequisito: metodo di pagamento Azure attivo.

Passo 2 — Il codice va su GitHub

Cosa succede: lo script Python che in Fase 2 giri con python script.py viene messo su un repository GitHub privato.

Perché GitHub e non solo Azure:

- GitHub diventa il 'magazzino del codice' — versionato, tracciato, sicuro

- Azure è collegato a GitHub: ogni aggiornamento del codice viene automaticamente deployato sul sistema in produzione senza azioni manuali

- Il cliente riceve accesso al repository come parte del handover — è la prova che il codice è suo

Cosa va su GitHub: il codice del motore (la Azure Function), il codice della dashboard (Streamlit), i file di configurazione dell'ambiente, il file requirements.txt con tutte le librerie.

Cosa NON va su GitHub: credenziali, API key, dati. Mai. Tutto questo vive nel Key Vault.

Passo 3 — Il motore viene configurato e testato

Cosa succede: la Azure Function viene creata e collegata al repository GitHub. Si configura il trigger temporale (orario di esecuzione), si collega al Key Vault per le credenziali, si collega allo Storage per salvare i risultati.

Test da fare prima di dichiarare il passo completato:

- Esecuzione manuale: triggera la Function a mano e verifica che scarichi i dati correttamente

- Verifica salvataggio: controlla che i file risultanti nello Storage siano nel formato atteso

- Esecuzione schedulata: aspetta che si triggeri all'orario configurato e verifica che funzioni senza intervento

- Verifica log: controlla che i log siano leggibili e che gli errori vengano tracciati

Cosa può andare storto in questo passo: — Il server Azure non riesce a raggiungere le API del vendor per policy di rete del cliente (firewall) — Le credenziali nel Key Vault non hanno i permessi corretti per essere lette dalla Function — Il codice gira in locale ma non su Azure perché manca una libreria nel requirements.txt Tutti e tre sono problemi frequenti e risolvibili — ma richiedono accesso all'IT del cliente per il primo punto, e test accurati in locale prima del deployment per gli altri due.

Passo 4 — La dashboard viene deployata

Cosa succede: la tua app Streamlit — che in locale esegui con streamlit run app.py — viene messa su Azure App Service e riceve un URL accessibile.

Decisioni da prendere prima di questo passo:

- URL pubblico o privato? — Pubblico significa accessibile da qualsiasi browser con credenziali. Privato (solo rete interna del cliente) richiede configurazione VPN o Azure Private Endpoint — significativamente più complesso.

- Autenticazione: chi può accedere? — Opzione semplice: username/password gestiti da Streamlit. Opzione enterprise: autenticazione via Azure Active Directory del cliente (richiede IT del cliente).

- Aggiornamento automatico della dashboard: la dashboard legge i dati dallo Storage in tempo reale, quindi si aggiorna automaticamente ogni volta che la Function deposita nuovi dati.

Test da fare:

- Aprire l'URL da un browser che non sia il tuo — verificare che funzioni da un PC esterno

- Verificare che i dati visualizzati siano quelli di stamattina, non quelli di ieri o del test

- Verificare che la dashboard funzioni correttamente su mobile (il cliente potrebbe volerla guardare anche da telefono)

Passo 5 — Handover e trasferimento

Cosa succede: il sistema viene consegnato formalmente al cliente. Questo è il passo più delicato — non è solo tecnico, è anche relazionale.

Cosa viene consegnato al cliente:

- Accesso al repository GitHub (viene aggiunto come collaboratore)

- Documentazione tecnica: architettura del sistema, come funziona ogni componente, come leggere i log

- Documentazione metodologica: il modello, le assunzioni, i limiti, come interpretare i segnali

- Manuale utente della dashboard: cosa vede, cosa significa ogni numero, cosa fare se qualcosa sembra strano

- Contatti e canale per la manutenzione: email, tempi di risposta, procedura per segnalare problemi

Se Scenario A (subscription creata da Notung):

- Eseguire il subscription transfer da portal.azure.com — richiede email del cliente e accettazione da parte sua

- Verificare che dopo il transfer tutto funzioni ancora correttamente — a volte i permessi si reimpostano

- Revocare i propri permessi di accesso admin mantenendo solo i permessi minimi necessari per la manutenzione

Se Scenario B (subscription del cliente):

- Chiedere al cliente di ridurre i permessi di Notung da contributor a reader

- Concordare in anticipo se Notung mantiene qualche accesso per la manutenzione o se ogni intervento va autorizzato caso per caso

## 3.4 — Checklist operativa completa — Fase 3

Questa è la checklist master. Ogni voce deve essere spuntata prima di dichiarare la fase completata.

Setup ambiente

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Decidere: Scenario A (Notung apre Azure) o Scenario B (subscription cliente) | Notung + cliente |
| ☐ | Creare il Resource Group dedicato al progetto | Notung |
| ☐ | Creare il Key Vault e caricare le credenziali dei vendor dati | Cliente (IT) |
| ☐ | Creare lo Storage Account con la struttura di cartelle corretta | Notung |
| ☐ | Creare l'App Service Plan nella region corretta (Italy North se richiesto) | Notung |
| ☐ | Verificare che non ci siano policy di rete che bloccano le chiamate API verso i vendor | IT cliente |

Codice e repository

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Creare il repository GitHub privato per il progetto | Notung |
| ☐ | Adattare lo script Python di Fase 2 per girare come Azure Function (nessun path locale, variabili d'ambiente) | Notung |
| ☐ | Creare il file requirements.txt completo di tutte le dipendenze | Notung |
| ☐ | Verificare che il codice NON contenga credenziali hardcoded | Notung |
| ☐ | Collegare il repository GitHub all'App Service per il deployment automatico | Notung |

Motore (Azure Function)

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Creare la Azure Function e collegarla al repository GitHub | Notung |
| ☐ | Configurare il trigger temporale (orario di esecuzione giornaliero) | Notung |
| ☐ | Collegare la Function al Key Vault con i permessi corretti (Managed Identity) | Notung |
| ☐ | Eseguire test manuale: triggera la Function e verifica che scarichi i dati | Notung |
| ☐ | Verificare che i dati vengano salvati correttamente nello Storage | Notung |
| ☐ | Aspettare un'esecuzione schedulata automatica e verificarne il log | Notung |
| ☐ | Configurare alert via email in caso di errore nell'esecuzione | Notung |

Dashboard

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Decidere: URL pubblico o privato? Autenticazione Streamlit o Azure AD? | Notung + cliente |
| ☐ | Deployare l'app Streamlit su Azure App Service | Notung |
| ☐ | Verificare l'accesso da browser esterno (non dal proprio PC) | Notung |
| ☐ | Verificare che i dati visualizzati siano aggiornati e corretti | Notung |
| ☐ | Testare la dashboard con il cliente presente — raccogliere feedback | Notung + cliente |
| ☐ | Correggere eventuali problemi di visualizzazione o di UX emersi nel test | Notung |

Handover

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Aggiungere il cliente come collaboratore al repository GitHub | Notung |
| ☐ | Consegnare la documentazione tecnica del sistema | Notung |
| ☐ | Consegnare la documentazione metodologica del modello | Notung |
| ☐ | Consegnare il manuale utente della dashboard | Notung |
| ☐ | Eseguire il subscription transfer o ridurre i permessi Notung (a seconda dello scenario) | Notung + IT cliente |
| ☐ | Verificare che tutto funzioni correttamente dopo il trasferimento/riduzione permessi | Notung |
| ☐ | Concordare il canale e i tempi di risposta per la manutenzione (Fase 5) | Notung + cliente |
| ☐ | Ottenere conferma scritta di accettazione del sistema da parte del cliente | Cliente |

## 3.5 — Rischi operativi e come gestirli

| Rischio | Probabilità / Impatto | Come gestirlo |
| --- | --- | --- |
| Firewall del cliente blocca le chiamate API al vendor | Alta prob., alto impatto — può bloccare il sistema completamente | Verificare prima del deployment. Chiedere all'IT di aprire gli IP/domini necessari. Documentarli nel readiness protocol. |
| L'IT del cliente non è disponibile nei tempi previsti | Media prob., alto impatto — allunga la fase di settimane | Identificare il referente IT prima di iniziare la Fase 3. Mandare il readiness protocol Azure subito dopo la firma del contratto. |
| Il codice gira in locale ma non su Azure | Alta prob., basso impatto se gestito — si risolve in ore | Prima del deployment, testare il codice in un ambiente virtuale pulito che replica Azure. Usare requirements.txt completo e testato. |
| Il subscription transfer crea problemi di permessi | Media prob., medio impatto | Fare il transfer in un momento a basso rischio (non il giorno prima del go-live). Verificare ogni componente dopo il transfer. |
| Il cliente non usa la dashboard dopo il go-live | Media prob., alto impatto commerciale | Fare il test della dashboard col cliente presente. Addestrare l'owner interno. Prevedere un check-in 2 settimane dopo il go-live. |
| I dati del vendor cambiano formato o le API cambiano | Bassa prob., alto impatto | Monitorare i log ogni giorno nelle prime settimane. Configurare alert automatici in caso di errore. |

FASE 4 Integrazione API Connettori ai provider enterprise del cliente

## Obiettivo

Collegare il motore ai vendor dati enterprise già licenziati dal cliente (Bloomberg, Refinitiv, FactSet, S&P, SIX) in modo che i dati fluiscano automaticamente ogni giorno senza intervento manuale.

La Fase 4 è opzionale e dipende dal vendor del cliente. I dettagli tecnici per ogni provider sono documentati nel documento separato 'Data Provider & Integrazione'. Per Refinitiv e FactSet (REST API) questa fase richiede 1-3 giorni tecnici. Per Bloomberg (SDK proprietario blpapi) questa fase richiede 2-4 settimane e coinvolge necessariamente l'IT del cliente. Avviare il Bloomberg Readiness Protocol prima di iniziare.

## Checklist operativa — Fase 4

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ricevere le credenziali del vendor dal cliente (API key, username/password) | Cliente |
| ☐ | Caricare le credenziali nel Key Vault del cliente — non nel codice | Notung + IT cliente |
| ☐ | Implementare e testare il connettore in locale prima del deployment | Notung |
| ☐ | Per Bloomberg: verificare che blpapi sia installata sul server Azure e raggiunga l'infrastruttura Bloomberg del cliente | IT cliente + Notung |
| ☐ | Testare la chiamata API in produzione con dati reali del cliente | Notung |
| ☐ | Verificare che i dati scaricati siano nel formato atteso dal motore (tipi, date, ticker) | Notung |
| ☐ | Verificare che il motore processi correttamente i dati del vendor in produzione | Notung |
| ☐ | Monitorare le prime 5 esecuzioni automatiche e verificare assenza di errori | Notung |

FASE 5 Monitoring & Evolution Manutenzione · Drift · Ricalibrazione · Nuove release

## Obiettivo

Garantire che il sistema continui a funzionare correttamente nel tempo, che il segnale non perda di efficacia (drift), e che il sistema evolva in risposta alle esigenze del cliente o a cambiamenti di mercato.

## Cosa va monitorato e con quale frequenza

| Cosa | Frequenza | Come |
| --- | --- | --- |
| Esecuzione corretta del motore | Ogni giorno | Alert automatico via email se la Function non va a buon fine. Controllare i log ogni mattina nelle prime 4 settimane. |
| Qualità dei dati scaricati | Ogni giorno | Check automatico: dati presenti, nessun valore nullo anomalo, date corrette. Segnalare al cliente se i dati del vendor sono incompleti. |
| Drift del segnale | Mensile | Confrontare le performance del segnale negli ultimi 30/60/90 giorni con quelle del backtest originale. Un segnale che si degrada va ricalibrato o abbandonato. |
| Stabilità dell'infrastruttura Azure | Mensile | Verificare costi Azure (non devono esplodere), aggiornamenti di sicurezza del runtime Python, disponibilità del servizio. |
| Aggiornamenti del codice | A ogni release | Ogni modifica al codice passa da GitHub con versioning. Il cliente viene informato prima del deployment di ogni release significativa. |

## Checklist operativa — Fase 5 (setup iniziale)

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Configurare alert email automatici per errori di esecuzione della Function | Notung |
| ☐ | Creare un dashboard di monitoring interno (log degli ultimi 30 giorni, tasso di successo esecuzioni) | Notung |
| ☐ | Concordare con il cliente la frequenza del report periodico di monitoring | Notung + cliente |
| ☐ | Definire la soglia di drift oltre la quale il segnale va ricalibrato | Notung + cliente |
| ☐ | Identificare l'owner interno del cliente che segnala anomalie | Cliente |
| ☐ | Schedulare un check-in a 2 settimane dal go-live per raccogliere feedback iniziali | Notung + cliente |
| ☐ | Schedulare una review trimestrale del segnale e del sistema | Notung + cliente |

# Cosa preparare adesso — prima del primo cliente

Questa sezione risponde alla domanda: se domani un cliente dice 'sì, andiamo', cosa devo avere già pronto per non perdere tempo e fare una figura professionale?

## Infrastruttura tecnica da avere pronta

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Creare un account GitHub con un'organizzazione Notung per i repository dei progetti | Notung |
| ☐ | Creare un account Azure personale (pay-as-you-go) per sviluppo e test — costa pochissimo in idle | Notung |
| ☐ | Costruire e testare una Azure Function base in Python che gira ogni mattina — anche con dati mock | Notung |
| ☐ | Costruire e testare un deployment Streamlit su Azure App Service — anche con dati mock | Notung |
| ☐ | Costruire un template di progetto su GitHub: struttura di cartelle, requirements.txt base, .gitignore corretto | Notung |
| ☐ | Testare il processo di subscription transfer su un account di test prima di farlo con un cliente reale | Notung |

## Documenti da avere pronti

|  | Azione / Verifica | Chi |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Contratto standard di progetto (con clausola di proprietà del codice al cliente e gate Fase 2) | Notung |
| ☐ | Vendor Pack (sicurezza, exit policy, SLA, NDA) — struttura già definita, da completare | Notung |
| ☐ | Bloomberg Readiness Protocol — checklist da mandare al cliente prima di iniziare | Notung |
| ☐ | Azure Readiness Protocol — checklist da mandare all'IT del cliente prima della Fase 3 | Notung |
| ☐ | Template del documento di framing (Fase 1) — struttura già pronta, da riempire per ogni cliente | Notung |
| ☐ | Template del decision memo (Fase 2) — struttura già pronta, da riempire per ogni progetto | Notung |
| ☐ | Template della documentazione tecnica di handover (Fase 3) — struttura già pronta | Notung |

## Domande da sapersi rispondere prima di incontrare il primo cliente

- Qual è il tempo minimo realistically per arrivare al go-live con un cliente che ha Refinitiv? (risposta: 10-15 settimane dalla firma)

- Qual è il tempo minimo con Bloomberg? (risposta: 14-20 settimane dalla firma, dipende dall'IT del cliente)

- Se il decision memo di Fase 2 dice 'segnale debole', cosa propongo al cliente? (risposta: ipotesi alternativa con stima costi, o stop al progetto con rimborso parziale?)

- Cosa succede se il cliente va in default o fallisce — il sistema continua a girare? A spese di chi?

- Cosa succede se Bloomberg cambia le API e il connettore smette di funzionare? È coperto dalla subscription o è lavoro extra?

- Come gestisco due clienti contemporaneamente — ho la banda per farlo?

La cosa più utile che puoi fare adesso: costruire un progetto fittizio completo dall'inizio alla fine su dati open (Yahoo Finance + ALFRED) e deployarlo nel tuo Azure personale. Non per un cliente reale — per te. Così quando arriva il primo cliente, il processo lo hai già fatto una volta e sai esattamente cosa ti aspetta.